Anotace projektu

Název VZ: Poskytovatel úvěru na kuchyň

# VZ 06/2009

Čj.: 926/2009 Star

Popis projektu

Žadatelem je obec Raškovice. Předmětem projektu je výstavba kuchyně při základní škole v Raškovicích zahrnující provedení stavebních prací a dodávku technologie kuchyně.

Projekt byl předložen do programu ROP Moravskoslezsko vyhlašovaného Úřadem regionální rady Moravskoslezsko, byl schválen a byla podepsána smlouva o dotaci mezi obcí Raškovice a Úřadem regionální rady. Nyní je projekt ve fázi provádění stavebních prací.

V rámci výstavby bude předložena 1 žádost o platbu ke dni 30.11.2009, po jejímž proplacení bude v 1 splátce splacen bankovní úvěr dne 30.4.2010.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/01.00048

Název projektu: Stavební úpravy a přístavba kuchyně základní školy č.p. 18 v Raškovicích

Struktura financování

Celkový rozpočet projektu dle žádosti 				13,8 mil. Kč

Způsobilé výdaje dle žádosti						13,2 mil. Kč

Výše dotace								92,5 %

Termíny čerpání dotace a úvěru jsou uvedeny ve výzvě

Partnera projekt nemá

Stavební práce probíhají od dubna do července 2009. Platby probíhají jednou měsíčně. Fakturu za duben a za květen obec zaplatí ze svého rozpočtu a následně si bude nárokovat jejich jednorázové proplacení na svůj běžný účet viz. výzva.

Faktury za červen a za červenec budou placeny z úvěrového účtu přímo dodavateli postupným čerpáním dle data předkládání faktur.

Předpokládanou strukturu aktuální výše úvěru ukazuje následující tabulka.

Tab.: Aktuální výše úvěru v jednotlivých měsících

| datum | Výše úvěru |
| --- | --- |
| 7/2009 – 3/2010 | - 9,5 mil. Kč |
| 4/2010 | - 9,5 mil. Kč + 9,5 mil. Kč |
| 5/2010 | 0 |

Měsíce duben počítáme ještě celý bez dotace, protože ta přijde až na konci měsíce.

V Raškovicích dne 4. června 2009

Ivo Fluksa

starosta obce Raškovice