Výzva k předložení cenové nabídky

pro zakázku malého rozsahu – poptávací řízení

Název VZ: Projektová dokumentace pro výstavbu tělocvičny ZŠ v Raškovicích

Ev.č. VZ: 1/2009

1.  Identifikační údaje zadavatele, kontakty

Obec Raškovice

IČ zadavatele – 577006

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele – Ivo Fluksa, starosta

Sídlo – Raškovice 207, 739 04 Pražmo

E-mail – obec@raskovice.cz , telefon – 602 569 713

2.  Druh a předmět zakázky

Druh – VZ malého rozsahu na služby

Předmět – požadovaným plněním je zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a PD pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu k investičnímu záměru výstavby tělocvičny ZŠ v Raškovicích. Předpokládané náklady odpovídají veřejné zakázce malého rozsahu a poptávacímu řízení. Projektová dokumentace je dotována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Realizační projekt bude předložen do programu ROP Moravskoslezsko vyhlašovaného Úřadem regionální rady Moravskoslezsko.

3. Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele

Dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nejpozději do konce měsíce února 2009. (Získání územního rozhodnutí v právní moci do 15.5.2009)

Dodání podrobného rozpočtu stavby do 15.4.2009

Souhrnná technická zpráva, situace stavby a výkresová část dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006, bod F., 1.1.2. Výkresová část budou zadavateli dodány do 15.5.2009.

Prodloužení uvedených termínů není možné z důvodu dodržení termínů podání žádosti o dotaci na  ÚRR, a vazbu na další dotaci.

Dodání projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu nejpozději do 15. června 2009

(Získání stavebního povolení v právní moci do 30.9.2009)

Dokumentace bude zhotovena dle zákona č. 183/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon) a se všemi náležitostmi dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta a místo pro podání nabídek – 31. ledna 2009, 9:00, sídlo zadavatele

Datum a místo otevírání obálek – 31. ledna  2009, 10:00 hodin, sídlo zadavatele

Zahájení doby plnění – neprodleně po podpisu smlouvy

Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou – do 20.3.2009

5. Způsob podání nabídky

Doručení nabídek na adresu shodnou se sídlem zadavatele v uzavřených a příslušně označených obálkách . Nabídka bude zpracována pouze formou cenové nabídky (1 list). Další dokumenty není nutné předkládat, jejich předložení je dáno na vůli uchazeče.

6. Požadavky na formální zpracování

Forma zpracování se týká předložení pouze cenové nabídky. Uchazeči ručně vyplní jejich nabídkovou cenu do tohoto formuláře a předloží ho uzavřený v obálce zadavateli do výše uvedené lhůty.

7. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Váha 100%.

8. Vymezení práva zrušit zakázku

Zadavatel nepožaduje jistotu, variantní nabídky nepřípustné, elektronické podání nabídky nepřípustné, zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (zakázku)

Zadavatel si vyhrazuje právo na další dodávky, stavební práce a služby

Veřejná zakázka není rozdělena na části, nejde o rámcovou smlouvu

9. Další informace

Podmínky financování – zadavatel bude platit za dodání služeb postupně podle prováděných a vykazovaných služeb zhotovitele po jejich dokončení (po odevzdání kompletní PD pro ÚR a po odevzdání PD pro SP).

Veškerá korespondence bude probíhat poštou prostřednictvím doporučených dopisů nebo osobně formou předávacích protokolů.

Přílohou výzvy jsou „Požadavky na tělocvičnu“ a formulář cenové nabídky. Uchazeči těmto požadavků musí přizpůsobit projektovou dokumentaci.

V Raškovicích dne 16. ledna 2009

Ivo Fluksa

starosta obce Raškovice

zadavatel veřejné zakázky

Požadavky na tělocvičnu

Rozměry půdorysu hrací plochy tělocvičny 24 x 30 m – zvážit optimální řešení délky tělocvičny až na 34 m ve vztahu k nárůstu investičních a provozních nákladů, dále ve vztahu k uvedenému časovému horizontu ve výzvě a dále ve vztahu k možnému využití daného terénu a ploch.

Výška budovy cca 12 m.

Sedlová střecha, propojení se spojovací chodbou ZŠ, samostatné vytápění, napojení na kanalizaci a energie ze stávajících přípojek školy.

Důraz  je kladen na hlučnost (topení) a průvan – toto musí být omezeno na minimum.

Povinnou součástí budovy budou mimo jiné i následující prvky: nářaďovna, sklady sportovních potřeb – využití výšky místností pro efektivní uložení, úklid, umývárny pro cvičence, skládací přemístitelné zasouvací tribuny do 150 osob, část diváků na stání v 1. patře, oddělení dvou příčných hřišť sítí.

Dále jsou uvedeny požadavky na sporty, které bude chtít ZŠ provozovat v nové tělocvičně. Těmto požadavkům bude třeba vyhovět v projektové dokumentaci:

- volejbal,

- florbal,

- basketbal – basketbalové koše na šířku obě hřiště,

- squash,

- tenis (rekreačně na menší délce),

- házená (rekreačně na menší délce),

- badminton,

- malá kopaná (rekreačně na menší délce),

- cvičení s dětmi,

- taneční kroužky,

- zdravotní cvičení,

- školní družina – využití pro hry,

- požadavek na shromažďování až do počtu 350 osob – současný počet žáků školy včetně dozoru (koncerty, divadla pro žáky) – přizpůsobení únikových cest a hygieny.

- ZŠ bude mít možnost souběžného vyučování tělesné výchovy pro celý ročník – tj. chlapci a dívky současně cca 70 žáků na dvou hřištích.

V Raškovicích dne 16. ledna 2009

Ivo Fluksa

starosta obce Raškovice

zadavatel veřejné zakázky

Obec Raškovice

Název VZ: Projektová dokumentace pro výstavbu tělocvičny ZŠ v Raškovicích

Ev.č. VZ: 1/2009

# Cenová nabídka

Jméno uchazeče:……………………….

|  | Cena bez DPH | Výše DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena na PD pro územní rozhodnutí |  |  |  |
| Nabídková cena na PD pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

Ceny budou splatné vždy po dokončení.

V……………..dne………………

podpis

Vyvěšeno: 16.1 2009

Sňato:

ev.č. 10/2009